**Progress Report for Week 1**

document created on: 6 jan 2017

**Database:**

1. Pembuatan Skema "Security" dengan 5 tabel yaitu:  
    user, passwordresets, roles, permissionrole, permissions
2. Untuk masing - masing field tablenya, bisa dilihat pada folder \database\migrations di file development laravel
3. Perancangan database untuk ACL dengan catatan 1 user bisa mempunyai banyak role di banyak subcabang (dengan role sama).
4. Development untuk nomor 3 akan dilanjutkan di minggu depan, baik development logic maupun authentication dan menu interfacenya

**Overall Progress:**

**Good**. Sambil jalan sambil tetap berkomunikasi agar tidak melakukan pekerjaan yang sia - sia atau miskomunikasi. Ada sedikit perubahan di user role (bisa di banyak subcabang dengan role yang sama), serta clarify untuk pembuatan user (awalnya mengira recordownerid akan ter-attach di setiap user, namun confirmed bahwa di-generate pada saat transaksi (lewat interface)).

Next: Sembari menunggu keterangan lebih tentang Menu Pembelian, masih melanjutkan untuk ACL, Front-End ACL (User, Roles, Assign Users in each Role and subcabang). Week 2 kita akan menyelesaikan ACL logic, UI, dan masuk ke pembuatan menu serta fungsi pembelian yang pertama.