**Progress Report for Week 3**

document created on: 20 Jan 2017

**Overall Progress:**

**Good**. Masih on-track. Implement ACL done. Implement datatables done. Research and implement untuk beberapa acuan UI dilakukan. Order pembelian dan pembelian details sudah hampir jadi (minus yang berhubungan dengan stock / laporan stock) dan tampilan secara UI/UX. Conference Skype on 18 Jan 2017, kekurangan akan diinput di JIRA dan dikerjakan dalam sela waktu di minggu depan.

Note: Sementara belum berhasil buka settingan koneksi (database) di server host sementara, tapi apabila penasaran bisa checkout dl dari svn server dan setting di local masing - masing.

**Next:**

Minggu depan mulai focus di Pembelian Details dan teman - teman (menu pembelian) dan target menyelesaikan "template" untuk grid, toggle, klik kanan, etc. Minus filter lookup.

Terima kasih.