**Progress Report for Week 4**

document created on: 27 Jan 2017

**Overall Progress:**

**Good**. Ada beberapa perubahan plan untuk minggu ini dari mau menyelesaikan pembelian dan pembelian detail terlebih dahulu menjadi meluas langsung ke implementasi pembelian, pembelian detail, retur, nota pembelian, form generate BO dan stok tipis serta fixing bugs (feedback) yang ada di JIRA. Untuk tampilan "template" sudah hampir jadi, namun beberapa fungsinya masih belum 100% jadi karena variasi data yang ada. Search dan filter klik kanan sudah bisa namun belum diimplementasikan ganti ke satu tombol. Toggle on/off masih dicari baiknya dimana.

Note: progress terbaru sudah bisa dicoba di online (http://oninyon.com/sas)

Conference Skype on 27th Januari 2017. Rest will be assigned on JIRA

**Next Plan:**

Minggu depan masih melanjutkan pekerjaan - pekerjaan di atas karena implementasi belum selesai sepenuhnya (seperti content editable, form elements, edit dan delete masih belum jalan semua. Minggu depan targetnya bisa selesai semua untuk pembelian, order pembelian, nota pembelian, retur, mpr, barang diterima (gudang), dan bug fixing yang ditemukan. Jika mau masuk ke master untuk pembelian (data nota pembelian).